**项目启动会议议题清单**

**项目名称：**AnyQuant项目 **项目经理：**庞云奎

**日期/时间：**2016年2月26日  **与会人员：**GoldenBullet所有成员

**联系方式：**pyk14@software.nju.edu.cn

**项目描述：**

在调用AnyQuant网站提供的API基础上，能够展现股票列表，展示某只股票的具体信息，处理股市信息。

**项目目标：**

提供一个股票展示分析软件。

**交付产物：**

为股民或相关研究人员提供的处理和展示股市信息的软件。

**项目开发成员及角色：**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 角色 |
| 庞云奎 | 项目经理，软件工程师 |
| 裴玉林 | 技术经理，软件工程师 |
| 卢海龙 | 软件工程师 |
| 何梦婷 | 软件工程师 |

**项目假设：**

1）团队成员须严格履行自己的职责，保证完成分配的任务，确保项目的成功完成。

2）严格执行项目计划，遵守项目时间表。

3）在不影响项目总体进度的条件下，允许出现适当的任务调整。

**项目初步计划：**

1）项目完成时间：14周。

2）迭代一周期为：1~3周；迭代二周期为：4~8周；迭代三周期为：9~14周。

3）风险预估：新的界面开发工具javafx，API的调用和解析，应对需求变更的设计模型，进度安排。

**交流沟通计划：**

1）团队通讯录：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **电 话** | **电子邮箱** | **QQ** |
| 庞云奎 | 18862223366 | pyk14@software.nju.edu.cn | 1403842152 |
| 裴玉林 | 15651705115 | pyl14@software.nju.edu.cn | 434661684 |
| 卢海龙 | 18362929967 | lhl14@software.nju.edu.cn | 1921521228 |
| 何梦婷 | 13912993806 | hmt14@software.nju.edu.cn | 870291223 |

2）卢海龙制作通讯录列表群发给所有人，并建立QQ群，方便团队及时联系。

3）每周二18：30~21：30召开例会，讨论团队进度、开发遇到的问题、分享技术经验、分配下一阶段的任务。

4）例会由裴玉林记录并形成小结，在当天上传到GitLab。

**版本控制规则：**

1. 项目开发过程中所有的代码和文档等过程产出物必须上传到GitLab上。
2. 所有成员在提交过程中必须与其他成员沟通，避免上传产生错误。团队成员在完成自己分配到的开发任务后，需及时上传，以免影响其他团队成员的开发进度。
3. 没有通过编译的代码不需要提交，对于引入的新技术需要在验证后再提交代码。若从GitLab上下载的代码在本地无法正常运行，及时联系庞云奎或其他团队成员。
4. 每次提交时，要尽可能详细地描述本次修改的内容，需要专门的txt文件记录。
5. 若有变更，需要填写相应的变更记录。
6. 庞云奎每天查看团队各位成员的工作完成情况，如果发现有未按时完成工作任务的情况，及时督促其完成任务或调整任务分配。
7. 上传的文件命名格式为：“文件名+日期+v版本号”
8. 提交代码时需要在blog中添加commit log，包括对本次提交的概括性描述，以及4种分类：修复bug，开发工作，文档编辑工作，其他。
9. 每周需要更新自己的项目进展，文件名为：第几周\_日期\_项目进展.txt。只能用英文形式，如：1\_2016-3-1\_progess.txt。

内容包括：who,when,what,problem,todo.

1. 每周记录团队交流情况，文件名为：第几周\_日期\_团队交流.txt。只能用英文形式，如：1\_2016-3-1\_communication.txt。

内容包括：who,when,what,how long,arrived solutions.

**提问和建议**：无